Cronograma de elaboracion

Semana 1 a 6 de agosto

Index

Navbar

Semana 8 a 13 agosto

Tipografia

Mascota

Logo

Semana 15 a 19 agosto

Toma de fotos

Investigación de CARDER

Semana 22 Agosto a 2 Septiembre

Base de datos

Construcion del sitio (arboles)

Semana 5 a 9 septiembre

QR y la implementación de estos

Semana 12 a 16 septiembre

Busca tu arbol

Semana 19 a 23 septiembre

Animacion

Semana 26 a 30 septiembre

Pagina ADMIN